CEFET-MG CAMPUS NOVA GAMELEIRA

INF2A

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO
DE SISTEMA DE INFORMÁTICA – SPRINT 1

ARTHUR HENRIQUE DE FREITAS NEPOMUCENO

EDUARDO DINIZ AZEVEDO BORTOT

BERNARDO AUGUSTO SOARES OLIVEIRA

Belo Horizonte
2026

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO SPRINT 1

# 1 INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as principais observações realizadas durante o acompanhamento dos grupos no desenvolvimento do projeto final da disciplina de Linguagem de Programação I e Aplicações da Web, com foco nas atividades e resultados do Sprint 1. Na condição de apoiador, o acompanhamento teve como objetivo auxiliar os grupos em decisões de projeto e elaboração da documentação, sem substituir a responsabilidade dos integrantes pela execução das atividades.

A análise a seguir está organizada em aspectos positivos, dificuldades identificadas, intervenções realizadas e propostas de melhoria para as próximas etapas do projeto.

# 2 ASPECTOS POSITIVOS

De modo geral, os grupos demonstraram evolução satisfatória na compreensão da estrutura de desenvolvimento adotada. Os principais aspectos positivos observados foram os seguintes:

- Os grupos compreenderam a estrutura do SCRUM;

- Os grupos conseguiram concluir os principais pontos do Sprint 1;

- Alguns grupos se proporam a utilizar ferramentas não ensinadas durante o ano;

- Os grupos B, E e F proporam uso de Spring Boot para backend;

- O grupo F manifestou o desejo de utilizar React para frontend;

A escolha de tecnologias ainda não trabalhadas em sala evidencia uma disposição para explorar novas ferramentas e arquiteturas e um entusiasmo dos participantes do trabalho. Embora essa iniciativa também tenha gerado dificuldades de aprendizagem, ela representa um aspecto positivo no desenvolvimento da autonomia técnica dos estudantes.

# 3 DIFICULDADES IDENTIFICADAS

Apesar dos avanços observados, foram identificadas dificuldades relacionadas tanto à compreensão dos requisitos do projeto quanto ao uso de ferramentas de desenvolvimento e à aprendizagem de novas tecnologias.

- Os grupos tiveram dificuldades em compreender certos critérios exigidos, especialmente as seções de Tipos de Dados e Critérios de Aceite;

- Certos grupos tiveram dificuldades em utilizar o Github e o Git;

- O grupo F, em especial, relatou dificuldades com conflitos com sobreposição de commits, necessitando de formatação do repositório;

- Alguns grupos relataram dificuldades em realizar as tarefas e aprender as ferramentas que se proporam a utilizar, especialmente em formato de vídeo longo;

Essas dificuldades nos fazem concluir a necessidade de orientações mais claras quanto às diretrizes necessidades e o possível efeito positivo de materiais de apoio rápidos e diretos.

# 4 INTERVENÇÕES DOS APOIADORES

A participação dos apoiadores concentrou-se principalmente na orientação dos grupos diante de decisões de projeto e na elaboração da documentação correspondente ao Sprint 1.

- Os apoiadores participaram principalmente em decisões de projeto, orientando grupos em escolhas de escopo do trabalho;

- Os apoiadores participaram da escrita dos relatórios do Sprint 1, orientando grupos na elaboração de requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio;

No geral, o papel dos apoiadores foi principalmente o de esclarecer critérios, propor ideias sobre adições e exclusões relacionadas ao escopo do projeto e auxiliar na estruturação das informações necessárias à documentação.

# 5 PROPOSTAS DE MELHORIA

A partir das dificuldades observadas durante o Sprint 1, façam-se as seguintes propostas:

• Utilização ou criação de um guia rápido de Git e GitHub, preferencialmente disponibilizado em formato Markdown (.md) ou PDF;

• Limitação do guia a poucas páginas, priorizando comandos e procedimentos utilizados com maior frequência durante o projeto;

- Foi observado que guias usuais para estudo de informática (I.e vídeos longos ou playlist de vídeos) são mais desgastantes e menos procurados pelos estudantes. Acreditamos que o modelo escrito seja mais eficaz

# 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acompanhamento do Sprint 1 indica que os grupos apresentaram progresso significativo na organização do projeto e na compreensão da metodologia SCRUM, conseguindo concluir os principais pontos previstos para essa etapa. Também se destacou positivamente a iniciativa de alguns grupos em explorar tecnologias além daquelas trabalhadas durante o ano, como Spring Boot e React.

Por outro lado, as dificuldades observadas demonstram que determinados critérios de documentação, bem como o uso de ferramentas de versionamento, ainda demandam orientação e materiais de apoio mais acessíveis. Os problemas com Git e GitHub, em particular, podem ser reduzidos pela disponibilização de um guia curto e prático, permitindo que os grupos consultem rapidamente os procedimentos necessários.

De forma geral, as intervenções dos apoiadores contribuíram para a definição de escopo, para a tomada de decisões de projeto e para a melhoria da documentação do Sprint 1.